**Upozornění na uzavírku části silnice III/4749 v obci Stonava**

V termínu od 9.9.2024 do 23.10.2024 bude uzavřena komunikace silnice III/4749 v obci Stonava z důvodu opravy povrchu komunikace.

Uzavírka je rozdělena do etap:

1. **Etapa (částečná uzavírka)**

**od 9.9. – 17.9.2024**

Dopravní omezení: provoz na sil. III/4749 bude veden v jednom jízdním pruhu a doprava bude vedena kyvadlově pomocí SSZ. Veškeré křižovatkové pohyby zůstanou zachovány tzn. bez nutnosti objízdných tras.

Omezení hromadné dopravy: autobusová zastávka Stonava, základní škola ve směru Havířov/Albrechtice bude dočasně přemístěná na sil. III/4687, naproti stanoviště této zastávky ve směru do Karviné.

1. **Etapa (úplná uzavírka)**

**od 18.9. – 20.9.2024** **úplná uzavírka sil. III/4749**

**18.9.2024 – úplná uzavírka sil. III/4749 – mimo BUS a vozidla stavby (VS)**

Objízdná trasa vedena dle značení.

Omezení hromadné dopravy: autobusová zastávka Stonava, základní škola ve směru Havířov/Albrechtice bude dočasně přemístěná na sil. III/4687, naproti stanoviště této zastávky ve směru do Karviné.

**19.9.2024 – úplná uzavírka sil. III/4749 – mimo BUS a VS –** bude provedena pokládka obrusných vrstev

Objízdná trasa vedena dle značení.

***V čase od 8:00 do 14:00 bude úsek uzavřen vč. BUS z důvodu pokládky obrusné vrstvy!***

Omezení hromadné dopravy: autobusová zastávka Stonava, základní škola ve směru Havířov/Albrechtice bude dočasně přemístěná na sil. III/4687, naproti stanoviště této zastávky ve směru do Karviné.

**20.9.2024 – úplná uzavírka sil. III/4749 – mimo BUS a VS – náhradní termín** v případě nepřízně počasí ve dne 19.9.2024, kdy by dopravní omezení bylo shodné s omezením ze dne 19.9.2024

V případě, že realizace obrusné vrstvy proběhne dne 19.9.2024 úspěšně, bude toto dopravní omezení nahrazeno III etapou.

1. **Etapa - (částečná uzavírka)**

**od 21.9. – 23.10.2024**

Dopravní omezení: lokální omezení provozu, veškeré křižovatkové pohyby zůstanou zachovány tzn. bez nutnosti objízdných tras.

Jarmila Zatloukalová, tajemnice